|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente  **Formato Sprint: Pagina para concesionara de Tractocamiones**  **Elaborado por: Luis Enrique Flores Morales** | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| ID C-Linea-FAW-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea recaudar información | Recolectar la información sobre la información que vendrá en la página de inicio | Equipo de desarrollo | Terminado | 3 días | 3 hrs | 3 a 5 Hrs | 3 hrs |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Gestión de imágenes | Conseguir las imágenes necesarias para el desarrollo de la página index | Equipo de desarrollo | Terminado | 2 días | 3 hrs | 3 a 5 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Desarrollar el Index | Desarrollar el index con los elementos recabados | Equipo de desarrollo | Terminado | 3 días | 3 hrs | 3 a 5 Hrs | 3 hrs |  |  | Sin revisar |
| ID C-Linea-FAW-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: recaudar información | Recaudar información sobre los camiones que se venderán en la concesionaria, tomando fotos y características | Equipo de desarrollo | Terminado | 3 días | 3 a 5 Hrs | 3 a 5 Hrs | 3 a 5 Hrs |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Codificar la información obtenida | Con la información de los camiones crear la sección en estilos de cartas que el usuario pueda identificarlos fácilmente | Equipo de desarrollo | Terminado | 2 días | 3 a 5 Hrs | 3 a 5 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| ID C-Linea-FAW-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Gestión de imágenes | Conseguir las imágenes de las refacciones más vendidas como su descripción | Equipo de desarrollo | En proceso | 2 días | 3 a 5 Hrs | 3 a 5 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Codificar la información obtenida | Con la información de los camiones crear la sección en estilos de cartas que el usuario pueda identificarlos fácilmente | Equipo de desarrollo | En proceso | 2 días | 3 a 5 Hrs | 3 a 5 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| ID C-Linea-FAW-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Gestión de imágenes | Tomar fotos de nuestras nuevas sucursales | Equipo de desarrollo | En proceso | 3 días | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Alta en Gmaps | Dar de alta las nuevas sucursales en Google maps para su fácil ubicación en la red | Equipo de desarrollo | En proceso | 2 días | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Desarrollo | Desarrollar las cartas con la información de las sucursales y su respectivo enlace a gmpas | Equipo de desarrollo | En proceso | 2 días | 2 hrs | 2 hrs |  |  |  | Sin revisar |
| ID C-Linea-FAW-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Formulario | Desarrollar un formulario para los clientes que sea ventana modal para que los clientes puedan dar su opinión o contactarnos | Equipo de desarrollo | En proceso | 2 días | 2 hrs. | 2 hrs |  |  |  | Sin revisar |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |